《防线筑造者》必备游戏开发系统清单

本文档仅梳理核心必做、无冗余的游戏系统，剔除所有非必要扩展内容，完全贴合2D轻量化开发需求，按模块划分，明确每个系统的核心功能、开发优先级，确保快速跑通完整玩法闭环。

## 一、核心流程管控系统（优先级：最高，最先开发）

### 1. 波次循环管理系统

核心功能

实现休整建造期→怪物进攻期的自动切换，搭配倒计时显示

管控波次计数、每轮时长（首轮休整60s/进攻60s，后续休整递减、进攻递增）

设定特殊波次规则：每5波精英怪、每10波BOSS，难度逐波递增

进攻期结束自动判定存活，无缝进入下一轮休整期

### 2. 游戏状态管理系统

核心功能

管控游戏全流程状态：开局职业选择→游戏中→暂停→失败/结算→重开

判定胜负条件：核心基地血量为0则触发游戏失败，弹出结算界面

实现游戏暂停/继续、退出重开基础逻辑

## 二、玩家与职业专属系统（优先级：次高，核心玩法基础）

### 3. 职业锁定与管理系统

核心功能

开局4大职业选择界面，展示职业定位、专属资源、基础建筑

单职业锁定机制：选定后全程无法更换，屏蔽其他职业建筑建造权限

加载对应职业被动技能、专属资源类型，绑定职业专属建筑库

### 4. 玩家操控系统

核心功能

2D俯视角玩家自由移动，无碰撞bug，移动范围限制在场景内

实现资源开采交互（靠近矿点点击/自动开采）、道具拾取、道具使用

建造模式切换：休整期可开启建造，进攻期禁用建造操作

## 三、建造与建筑核心系统（优先级：次高，核心玩法载体）

### 5. 建筑建造与部署系统

核心功能

建造区域判定：排除基地、矿点，禁止建筑重叠、边界外建造

资源消耗校验：拥有足够专属资源才可建造，建造后扣除对应资源

建筑放置、预览、建造完成逻辑，仅休整期可操作

建筑修复功能：休整期消耗少量资源修复受损建筑

### 6. 建筑属性与升级系统

核心功能

存储各职业建筑基础属性：血量、攻击、攻速、作用范围、冷却时间

建筑等级解锁：中级/高级建筑需玩家达到对应等级才可建造

建筑状态管理：正常、受损、损毁，损毁建筑无法使用且不可修复

### 7. 建筑AI执行系统

核心功能

输出类建筑：自动索敌、攻击、释放技能（连锁闪电、爆炸等）

控制/陷阱类建筑：怪物触发判定、减速/麻痹/灼烧效果生效

辅助光环类建筑：周边建筑/基地增益效果判定、持续生效

## 四、资源与成长养成系统（优先级：中，保障成长爽感）

### 8. 专属资源管理系统

核心功能

分职业专属资源的存储、数值显示，实时更新资源数量

资源获取逻辑：休整期矿点开采、进攻期怪物掉落、道具获取

资源消耗逻辑：建造建筑、修复建筑，扣除后实时刷新界面

### 9. 经验与升级强化系统

核心功能

怪物死亡经验值结算、拾取、累计，经验条实时显示

升级经验阈值计算，等级提升后弹出3选1强化选项

强化效果永久生效：建筑属性强化、资源获取强化、特殊效果强化

解锁高级建筑的等级判定，达到对应等级自动解锁

## 五、怪物与战斗系统（优先级：中，核心对抗模块）

### 10. 怪物生成与AI系统

核心功能

怪物按波次、类型（普通/快速/精英/BOSS）定时、定点刷新

怪物寻路逻辑：从刷新点向核心基地移动，优先攻击阻挡建筑

怪物行为管理：移动、攻击、技能释放、仇恨转移，死亡消失

### 11. 战斗伤害结算系统

核心功能

建筑攻击怪物、怪物攻击建筑/基地的伤害数值计算

血量扣除逻辑：怪物、建筑、基地血量实时更新，血量为0触发损毁

怪物死亡掉落判定：随机掉落经验、专属资源、道具，生成掉落物

## 六、道具与表现系统（优先级：中，完善玩法闭环）

### 12. 道具管理系统

核心功能

道具掉落、拾取、背包存储（上限3个），道具栏实时显示

道具使用规则：进攻期可使用，休整期资源类道具自动使用

道具效果执行：紧急修复、全屏清怪、伤害翻倍等效果即时生效

### 13. UI表现系统（基础版，必做）

核心功能

基础界面：职业选择界面、波次倒计时、资源数值、经验条、基地血量

战斗界面：建筑状态、道具栏、等级提示

结算界面：失败后显示最终波次、击杀数、得分，提供重开按钮

## 七、系统开发顺序建议（新手按此执行，零踩坑）

先做游戏状态管理系统+波次循环管理系统，搭建基础流程框架

开发玩家操控系统+资源管理系统，实现移动、开采基础操作

完成建筑建造+建筑AI系统，实现核心建造防御功能

开发怪物生成+战斗伤害系统，搭建对抗玩法

完善职业锁定+经验升级系统，实现职业差异化与成长

最后做道具系统+基础UI系统，补全玩法与表现

## 备注

所有系统均为最简核心版本，无复杂扩展功能，先完成以上13个系统，即可实现完整可玩的游戏Demo，后续再根据需求添加排行榜、天赋、新职业等扩展内容。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)